ZP-271-2/11

GMINA

## NOWE MIASTO LUBAWSKIE

SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania :  Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo

zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia :

PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

KOD CPV : 45453000-7

Podstawy prawne :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009r. Nr 226, poz. 1817).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

(Dz. U. z dnia 8 czerwca, 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224, poz. 1796).

PEŁNOMOCNIK  WÓJTA

INSPEKTOR

Wojciech Umiński

Mszanowo, dnia 14 lutego 2011r.

1. Zamawiający

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1 , Mszanowo

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 056 4726300 , fax 056 4726305

NIP 8771468461

REGON : 871118922

http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach w zakresie robót

ogólnobudowlanych,sanitarnych i elektrycznych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV  45453000-7

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót .

Zamówienie należy wykonać z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

a w przypadku ich braku Polskich Norm,polskich aprobat technicznych,polskich specyfikacji technicznych.

3.2. Zaleca się, aby wykonawcy odwiedzili i zbadali miejsce robót pozyskując wszelkie informacje,

które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie prac.

Koszty wizji ponosi wykonawca.

3.3. Zamówienie obejmuje robociznę, sprzęt i materiały, koszt utrzymania placu budowy, koszt energii

elektrycznej i wody dla celów technologicznych, koszt badań i prób odbiorowych, geodezyjne wytyczenie

obiektu  oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 2 egz. dokumentacji powykonawczej

oraz kosztorysu powykonawczego.

4. Oferty wariantowe i części zamówienia

Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych.

5.Zamówienia uzupełniające

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia    
    podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

6.Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać  w terminie od 20 maja 2011r. do 31 sierpnia 2011r.

7.Warunki udziału w postępowaniu

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem,

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia

na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnił.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,osobach  zdolnych

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8.Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

8.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące

dokumenty:

a)   wykaz przynajmniej dwóch robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu obiektów użyteczności

publicznej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączenie

dokumentu potwierdzającego,że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone - w  oparciu  załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe,

b)   oświadczenie o dysponowaniu, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

W przypadku uczestnictwa w wykonywaniu zamówienia obywateli państw członkowskich (państwa

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska, państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), wykonawca złoży oświadczenie, że osoby te nabyły

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w specjalnościach zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiadają

odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

c)    polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony               od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności,na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych)

d)  oświadczenie w zakresie art.22 ust.1 pzp

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących

dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

8.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa

dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty

mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

8.4. W przypadku składania oferty wspólnej w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych :

- dokumenty , o których mowa w pkt.8.1 a,d oraz 8.2 a – f  każdy z członków konsorcjum  składa

w imieniu własnym,

- pozostałe dokumenty składane są wspólnie,

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy pełnomocnik przedstawia umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą  klauzulę      o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

8.5. Wyżej wymienione dokumenty, za wyjątkiem oświadczeń, mogą być złożone w formie oryginałów

  - lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę - osobę / osoby uprawnioną/e do podpisania

oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

8.6.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być opatrzone przez wykonawcę

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8.7.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości

co do jej prawdziwości.

9.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

9.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie , Mszanowo ul.Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub faksem: 056 47 26 305 za zwrotnym potwierdzeniem faktu otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą elektroniczną.

9.2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:30 do 15:30 w dni 
           robocze.

9.3.  Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek

o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

10.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

w zakresie przedmiotu zamówienia  i procedury przetargowej – Wojciech Umiński tel. 56 47 26 317

11.Wadium

11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  10 000 zł,  słownie: dziesięć tysięcy złotych.

11.2 Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu wyłącznie przelewem na konto zamawiającego:  Urząd Gminy

  - Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie     Nr  97 1020 3583 0000 3102 0011 3647  lub w jednej

  - z poniżej podanych form:

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,              z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia          9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

11.3 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie 
         przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

11.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego

wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

11.6 Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie  
        Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego   
         bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

11.7  Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Termin związania ofertą

12.1 Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony

okres, nie dłuższy niż 60 dni.

13.Opis przygotowania oferty

13.1 Wykonawca składa w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być

zaoferowana jedna cena.

  - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie czytelnie na papierze przy użyciu nośnika pisma

nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych

muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na  tekście

przetłumaczonym.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy              w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami  
 prawa.

  - Dopuszcza się podpisanie oferty przez upoważnionego przedstawiciela pod warunkiem dołączenia  
 właściwego umocowania prawnego do reprezentowania wykonawcy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa      w treści  pkt 8 niniejszej specyfikacji oraz :

a)   formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym  i warunki płatności

b)   kosztorys ofertowy uproszczony ( sporządzony w oparciu o Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót ) z tabelą wartości elementów scalonych

c)    projekt umowy parafowany przez Wykonawcę na każdej stronie,

d)    harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,

e)    dowód wniesienia wadium,

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego  wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości  zdekompletowania

zawartości,a zapisane strony oferty kolejno ponumerowane i parafowane.

13.10  W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie - konsorcjum, musi ona spełniać następujące

warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub pełnomocnika, którego wykonawcy zobowiązani są ustanowić do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

13.11 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub  zamkniętej kopercie adresowanej

do zamawiającego:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Mszanowo , ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

i oznakowana następująco:

OFERTA – PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

Nie otwierać przed  02.03.2011r. godz.1215.

  - Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

W takim przypadku wykonawca prześle do zamawiającego pisemne powiadomienie o zmianie

lub wycofaniu przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 13.3-13.11,

a koperta/opakowanie będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie , Mszanowo    ul.Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój  nr 15 do dnia 02 marca 2011r.  do godz. 1200.

  - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu

do  wniesienia protestu.

14.3  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego  (sala narad) dnia 02 marca 2011r. o godz.   1215.

14.4  Otwarcie ofert jest jawne.

14.5 Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego   
         oferta jest otwierana, cena oferty, a także termin płatności.

15. Opis sposobu obliczenia ceny

15.1 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania zamawiającego w stosunku do wykonawcy,

powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia zgodnie

z  załączoną dokumentacją projektową.

15.2.Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne

do  wykonania zakresu robót przedstawionego w projekcie budowlanym, a w szczególności: podatek VAT, 
         koszt robót przygotowawczych i wytyczenia geodezyjnego, robót porządkowych, urządzenia,ogrodzenia

i utrzymania placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy,doprowadzenia terenu robót do stanu

pierwotnego, energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych,transportu,sprzętu, prób i badań

odbiorowych , geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej

w 2 egz.,ubezpieczenia placu budowy i koszty związane z odbiorem robót oraz opracowaniem

kosztorysu powykonawczego.

15.3. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Roboty nie wyszczególnione

w przedmiarze, a wynikające z konieczności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem

budowlanym powinny być ujęte w kosztorysie ofertowym.

Stwierdzone rozbieżności przedmiaru z dokumentacją projektową należy niezwłocznie w formie pisemnej

zgłosić Zamawiającemu w celu przekazania wyjaśnień innym wykonawcom.

15.4. Cena z kosztorysu ofertowego powinna być jednakowa z ceną podaną na formularzu cenowym

i uwzględniać ewentualne upusty.

  - . Wynagrodzenie określone w ofercie nie będzie podlegało negocjacji i będzie wynagrodzeniem umownym,

niezmiennym w okresie realizacji robót budowlano – montażowych .

15.6. Cena oferty musi być podana w złotych z dokładnością do jednego grosza cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –   jeżeli występuje.

15.7. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.

15.8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).

15.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

17.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

17.1 Przy ocenie ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria :

cena ogólna /koszt/	-	100 %

17.2 Sposób oceny ofert nie podlegających odrzuceniu :

      - Kryterium „cena” :

Oferta z najniższą ceną, otrzyma najwyższą liczbę punktów = 100 pomnożoną przez wartość kryterium 100%. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów, wg wzoru

Cmin

Kc = ------ x 100 x 100%

Cbad

gdzie :

Kc – ilość punktów w kryterium cena

Cmin – najniższa cena z ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

b) Ocena punktowa oferty :

Każda oferta nie podlegająca odrzuceniu zostanie oceniona wg wyżej wymienionych zasad. Ocenę oferty stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru :

Of = Kc

gdzie :

Of   – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę

Kc   – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena

  - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
     zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 
     uzyska najwyższą ilość punktów.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, 
 przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
 ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło być wniesione w jednej lub kilku 
 następujących formach:

- w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym   że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku, 
 ustanowionym zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
 samorządu terytorialnego, ustanowionym zastawie rejestrowym na zasadach określonych w przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga wcześniejszej zgody zamawiającego.

18.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz –

oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy przedłożyć zamawiającemu przed

zawarciem umowy.

18.5.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych

w projekcie umowy.

18.6.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

19. Warunki umowy

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej , o której  mowa rozdziale I ustawy Pzp.

19.2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji

oraz danych zawartych w ofercie.

19.4. Postanowienia umowy zawarto w  projekcie umowy.

19.5. Rozliczenie  Wykonawcy za przedmiot zamówienia nastąpi fakturami częściowymi za zakończone

elementy według tabeli wartości elementów scalonych oraz fakturą końcową  po zakończeniu  i odbiorze

robót  przez Zamawiającego.

Podstawę sporządzenia faktury stanowi  protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy sprawdzony

oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

19.6. Przed przystąpieniem  do zawarcia umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla realizacji zamówienia określonego w pkt 3 niniejszej SIWZ.

19.7. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy:

1. konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu:

- działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym      od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć    ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie

lub skażenia,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robot zgodnie

z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego

itp.,

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich wykonania, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego,

2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu  zamówienia lub świadczenia stron oraz wynagrodzenie,w tym również urzędową zmianę stawki

podatku VAT,

3. konieczności zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia

niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne

do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej

konieczności zmniejszenia/zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia

podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot nie jest objęty przedmiotem

zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie -  jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów

lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego

wynagrodzenia.

4. zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych

niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego.

20.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 189 ustawy Pzp przysługują wykonawcom, a także innym

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert w przypadku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również

organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę organizacji

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

21.Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do specyfikacji:

załącznik nr 1  formularz ofertowy z załącznikami

- załącznik nr 2  projekt budowlany

załącznik nr 3  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 4  przedmiar robót

OFERTA

....................................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(nazwa i adres wykonawcy, pieczątka)

………………………………………..

telefon nr

……………………………………….

fax nr

# Gmina Nowe Miasto Lubawskie

# Mszanowo, ul.Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia

PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

składamy niniejszą ofertę:

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie :

netto  .............................................................................................................................................. zł

( słownie:............................................................................................................................................)

plus  VAT (……....%)  w kwocie...........................................zł

co daje wartość brutto ………………………..................................................................................... zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

- Termin wykonania robót:

Rozpoczęcie – 20.05.2011r.

Zakończenie – 31.08.2011r.

- Gwarancja jakości i rękojmia za wady: okres 3 lat ;

- Warunki płatności:

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności zgodnie z warunkami umowy określonymi w SIWZ tj.

  - wynagrodzenie za wykonane roboty rozliczone zostanie fakturami częściowymi za zakończone elementy oraz fakturą  końcową po zakończeniu inwestycji

  - faktury będą płatne w terminie …………… dni od daty jej złożenia u zamawiającego,

na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………

w banku ……………………………………………………………………………………………………

- Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać siłami własnymi

z wyjątkiem …………………………………………………………………………………………………..., które zamierzamy powierzyć podwykonawcy : ……………………………………...…………………...........

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Przystępując do niniejszego przetargu wnieśliśmy wadium w wysokości 10 000,00 zł w formie ……............................................................................. Dowód wniesienia wadium został dołączony do oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej              na terenie budowy).

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy o treści zgodnej                      z jej projektem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez 30 dni od daty otwarcia ofert

- Zastrzegamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….... do …..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji               i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Deklarujemy  wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wymaganej wysokości            w formie ..............................................................................................................................................................

- Poprawki i korekty

............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

(należy wpisać wszystkie poprawki powstałe w trakcie wypełniania formularza)

13.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)    formularz cenowy

2)    warunki płatności

3)    oświadczenie wykonawcy w zakresie art.22 ust.1

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

5)    doświadczenie zawodowe

6)   wykaz  części zamówienia powierzonych podwykonawcom

7)   oświadczenie wykonawcy w zakresie art.24 ust.1

8)   dowód wniesienia wadium,

9)   polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

10)    projekt umowy parafowany przez Wykonawcę na każdej stronie,

11)    harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,

12)    kosztorys ofertowy uproszczony z tabelą wartości elementów scalonych

.......................................

podpis / podpisy

Załącznik nr 1 do oferty

FORMULARZ  CENOWY

Koszt  wykonania robót określony na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót :

brutto .............................................................................................................................................. zł

(słownie: ............................................................................................................................................)

w tym  :

wartość robót netto .........................................................................................................................zł

podatek VAT (………….. %) ………………..………………………………........................................zł

Przy wycenie robót zastosowano następujące czynniki cenotwórcze :

Stawka robocizny ……………………………………………

Koszty pośrednie…… ……………………………………….

Koszty zakupu ………………………………………………..

Zysk ……………………………………………………………

...........................................

(podpis / podpisy)

…………………………………..dnia ………………………..

(miejscowość)

Załącznik nr 2 do oferty

WARUNKI  PŁATNOŚCI

PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

| Lp | Kolejne faktury | Wartość robót, za które będzie wystawiana faktura | Spodziewany termin wystawienia faktury obliczony od rozpoczęcia budowy [dni] | Termin płatności faktury [dni] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Faktura Nr 1 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie |  |  |  |  |

UWAGA: Należy przyjąć jednakową ilość dni odnoszących się do terminu płatności  dla faktur

przejściowych i końcowej.

....................................................

podpis / podpisy

…………………………………..dnia ………………………..

(miejscowość)

Załącznik Nr 3 do oferty

Oświadczenie    wykonawcy

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Imiona i nazwisko upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ...................................................

w imieniu:

Nazwa wykonawcy   ........................................................................................................................

........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, co następuje:

Działając w imieniu ................................................................................................................................................................................ [nazwa wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………..................................................                                                                                                                                                              podpis/podpisy

.....................................dnia.............................

(miejscowość)

Załącznik nr 4 do oferty

Oświadczenie    wykonawcy

w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

Oświadczam,że następujące osoby będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie kontroli jakości

oraz kierowania robotami budowlanymi i posiadają wymagane uprawnienia :

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- |

(Podstawa prawna: § 1.1.7 Rozp. Prezesa RM)

......................................................

podpis / podpisy

…………………………………..dnia ………………………..

(miejscowość)

Załącznik nr 5 do oferty

Doświadczenie zawodowe

Nazwa wykonawcy...........................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................................

Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie przebudowy

i remontów obiektów użyteczności publicznej :

| Nazwa zamówienia,rodzaj | Miejsce wykonania | Data wykonania zamówienia początek - koniec | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |

(Podstawa prawna: § 1.1.2 Rozp. Prezesa RM)

Uwaga ! Wymagane załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

(protokoły odbioru,referencje).

.....................................................

podpis / podpisy

…………………………………..dnia ………………………..

(miejscowość)

Załącznik nr 6 do oferty

Wykaz  części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................

Adres..................................................................................................................................................

Oświadczam,że następujące części zamówienia powierzone będą do wykonania podwykonawcom :

| Lp | Części zamówienia, które powierzone będą do wykonania podwykonawcom |
| --- | --- |

(Podstawa prawna: art.36 ust.4 uPzp)

......................................................

podpis / podpisy

…………………………………..dnia ………………………..

(miejscowość)

Załącznik Nr 7 do oferty

Oświadczenie    wykonawcy

w zakresie wykluczenia z postępowania

Imiona i nazwisko upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ...................................................

w imieniu:

Nazwa wykonawcy   ........................................................................................................................

........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

zgodnie z art. 24  ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczam, co następuje:

Działając w imieniu wykonawcy ................................................................................................................................................................................ ……

[nazwa wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mnie/mojej firmy *) jako wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w okolicznościach, o których mowa w art.24ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych

………..................................................                                                                                                                                                              podpis/podpisy

.....................................dnia.............................

(miejscowość)

*) właściwe podkreślić

### Załącznik nr 10 do oferty

UMOWA NR   (projekt)

W dniu ............................................. pomiędzy  Gminą Nowe Miasto Lubawskie, w miejscowości Mszanowo przy ul.Podleśnej 1,

reprezentowaną przez Wójta – Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Śpiżewskiej

zwaną dalej Zamawiającym ,

a

........................................................................

...........................................................................

reprezentowanym  przez:

- .............................................................

- ..............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania

prace związane z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Lekartach w zakresie robót

ogólnobudowlanych,sanitarnych i elektrycznych.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę na podstawie projektu

budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, wizji lokalnej

na terenie budowy oraz  SIWZ.

2.  Zakres wartościowy robót obejmuje również:

- koszty niezbędne do wykonania zadania:

wytyczenie geodezyjne obiektu, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii elektrycznej i wody  dla celów technologicznych, zabezpieczenia obiektu podczas robót przed wpływami atmosferycznymi,

b)    ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

c)    wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

d)    wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e)    po zakończeniu robót  demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie  terenu,

f)    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

g)   dokumentację budowlaną powykonawczą w 2 egz.

h)   ubezpieczenie placu budowy

i)    koszty : prób i badań związane z odbiorem robót,

j)    kosztorys powykonawczy

- § 2

- Termin  realizacji zadania –  ustala się na:

Rozpoczęcie – 20.05.2011r.

Zakończenie – 31.08.2011r.

§ 3

- Zamawiający przekaże  Wykonawcy plac budowy dnia 19.05.2011r.

2.     Zamawiający  przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w terminie do 15.05.2011r.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że nadzór nad realizacją zadania sprawować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego

Zygmunt Grubalski

§ 5

Przedstawicielem  Wykonawcy jest: kierownik budowy ........................................

§ 6

- Zamawiający wskaże  Wykonawcy punkty poboru wody, energii elektrycznej itp.

- Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu budowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Koszty bieżące eksploatacji i utrzymania: sieci wod – kan, elektrycznej, dróg, montażu  wraz                        z odtworzeniem nawierzchni ponosi Wykonawca w ramach  kosztów  pośrednich. Urządzenia pomiarowe zużycia energii elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na własny koszt.

- Ewentualne uszkodzenia urządzeń i instalacji w obrębie prowadzonych robót, wykonawca zlikwiduje na swój koszt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca, zdemontuje urządzenia tymczasowe oraz uporządkuje teren budowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzonych robót nie wnosząc uwag.

§ 8

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do części zamówienia realizowanego przez podwykonawców.

- Wykonawca  podzleci wykonanie robót …………………………………………………………………………………………… firmie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. zgodnie z ofertą przetargową.

- Ewentualne podzlecenie innych prac lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umów lub projektów umów przewidzianych do zawarcia z podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy

oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu,iż nie narusza

to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą,oględzin przedmiotu umowy,a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć

kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy,zatrzymując ją jako

zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy,które mogą być skierowane wobec zamawiającego

w trybie art.6471 § 5 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych przez uzgodnionych podwykonawców.

§ 9

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem Polskich Norm przenoszących

normy europejskie,a w przypadku ich braku Polskich Norm,polskich aprobat technicznych,polskich

specyfikacji technicznych.

2.   Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały powinny posiadać wynikające z przepisów o dopuszczeniu do stosowania atesty PZH, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami PN-EN, rekomendacje techniczne ITB. Dokumenty te muszą być przedłożone w dniu odbioru.

§ 10

Ewentualne roboty zaniechane,zamienne i dodatkowe wynikające z potrzeb technologicznych inwestycji lub zmian na wniosek Zamawiającego, wprowadza się na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy lub robót,następnie zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego i zatwierdzonego przez kierownika zamawiającego.Roboty te rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi przy zachowaniu wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz bieżącymi cenami materiałów, sprzętu i transportu, lecz nie wyższymi od średniokrajowych publikowanych przez „Sekocenbud” w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 11

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie netto .....................................słownie  ..............................................................................................................................................................................

plus .......% podatek VAT w wysokości ......................................... co stanowi wartość brutto ............................................słownie …................................................................................................................

2.    Strony postanawiają, że rozliczenie  Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi

za zakończone elementy według tabeli wartości elementów scalonych oraz fakturą końcową

po zakończeniu  i odbiorze robót przez Zamawiającego.

3.   Podstawę sporządzenia faktury stanowi  protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy sprawdzony oraz

zatwierdzony przez Zamawiającego.

4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie …………… dni, licząc od dnia jej dostarczenia.

5.     Płatności dokonane będą na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………..

w banku ………………………………………………………………………………………………………..

§ 12

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości

do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający.

- Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja odbioru wyznaczona przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady nie nadają do usunięcia

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem

- odstąpić od umowy lub odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania umowy w całości bądź części

a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie w ramach wynagrodzenia ustalonego umową ,jeżeli

wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

W przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad lub konieczności ponownego wykonania części lub całości zakresu robót, za datę odbioru przyjmuje się dzień odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

§ 13

Odpowiedzialność za wady :

1.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób,z których pomocą zobowiązanie wykonuje,jak

również osób,którym wykonanie zobowiązania powierza,jak za własne działanie lub zaniechanie.

2.    Strony zgodnie ustalają,że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancja

jakości wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,rozpoczyna się od daty

odbioru końcowego potwierdzonego protokołem i trwa 3 lata.

3.   Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający. Wykonawca usunie wady i usterki

w wyznaczonym terminie, z wyjątkiem awarii, które zlikwiduje w 24 godziny od daty zgłoszenia.

4.   W okresach między przeglądami Zamawiający jest zobowiązany powiadomić  Wykonawcę o powstałych

wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast  Wykonawca jest zobowiązany

do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

§ 14

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego netto:

a)	W wysokości 0,05 % z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki

- W wysokości 0,05 % z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki, zwiększonych o 50 % w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i rękojmi – liczonej od wartości umownej netto.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie................................. na okres wykonania obiektu oraz okres gwarancji i rękojmi.

2.	Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5 % oferowanej ceny określonej w § 11 ust.1 niniejszej umowy, to jest w kwocie .....................................

3.	Będzie ono wniesione nie później niż w dniu podpisania umowy.

4.	Wyżej wymieniona należność będzie podlegała zwrotowi  Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego

- 30 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi po uprzednim ulokowaniu tej kwoty na rachunku bankowym jako lokata terminowa na okres trwania gwarancji i rękojmi.

5.  Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt  Wykonawcy i opłaci z należności zabezpieczającej okres gwarancji i rękojmi, z przerwaniem biegu lokaty terminowej lub innej formy uzgodnionego zabezpieczenia.

6.	W okresie realizacji robót, gwarancji i rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

a)	zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b)	zmianie osób reprezentujących  Wykonawcę,

c)	ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy

d)	wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy  Wykonawca jako dłużnik,

Nie zawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń spowoduje przepadek należności zabezpieczającej gwarancję i rękojmię.

§ 16

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 17

1.	Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, bądź utracenie zdolności finansowania robót,

- zostanie wydany tytuł egzekucyjny zajęcia majątku  Wykonawcy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 14 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robót budowlanych przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz rażąco niezgodnie z Warunkami Technicznymi i Normami,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności jakich nie można było wcześniej przewidzieć (art. 145 ustawy-Prawo zamówień publicznych)

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót

b)    przejęcia terenu prowadzonych robót

4.  W przypadku ograniczenia środków finansowych skutkujących koniecznością wstrzymania robót, strony

dokonają niezbędnych ustaleń dotyczących zabezpieczenia robót oraz placu budowy, bez skutków karnych –

odszkodowawczych z tego tytułu.

§ 18

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy:

1. konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu:

- działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym      od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć    ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie

lub skażenia,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robot zgodnie

z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego

itp.,

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich wykonania, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego,

2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu  zamówienia lub świadczenia stron oraz wynagrodzenie,w tym również urzędową zmianę stawki

podatku VAT,

3. konieczności zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia

niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne

do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej

konieczności zmniejszenia/zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia

podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot nie jest objęty przedmiotem

zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie -  jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów

lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego

wynagrodzenia.

4. zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych

niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego.

§ 19

Strony ustalają, że  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  przedmiarem robót oraz obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi Normami Budowlanymi.

§ 20

Zamawiający zastrzega, że bez jego zgody nie jest dopuszczalna jakakolwiek cesja jego praw i obowiązków wobec Wykonawcy  wynikająca z niniejszej umowy, na osoby trzecie.

§ 21

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn.zm.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej strony

§ 25

Integralną część  postanowień umownych stanowi oferta  przetargowa Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy.

Załącznik nr 1 – Karta gwarancji i rękojmi

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

# Załącznik nr 1 do umowy

# Karta gwarancyjna

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEKARTACH

Nazwa miejscowości, ulicy i numer posesji: Lekarty działka nr 144/2

Charakterystyka techniczna robót:

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lekartach w zakresie robót

ogólnobudowlanych,sanitarnych i elektrycznych

Sposób wykonywania:

Metoda tradycyjna.

Data przekazania obiektu do użytku ...................................................

(według protokołu odbioru)

Ogólne warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty  zostały wykonane zgodnie z umową,

projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie

trwania gwarancji  jakości i rękojmi, określonych w  pkt 8.

3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach  wyznaczonych przez

Zamawiającego, a wad szczególnie  uciążliwych –  natychmiast: jeżeli usunięcie wady ze względów

technicznych nie  jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

4.Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia

Zamawiającego  przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

5.Jeżeli wada fizyczna elementu robót o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu,

dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu

elementach.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady obiektu powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony przyjmują: stan wojny, stan klęski żywiołowej

b) normalnego zużycia  instalacji lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania  budowli w sposób

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7. Czas trwania gwarancji i rękojmi za wady, licząc od daty odbioru robót  przez Zamawiającego,

wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub  wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu.

Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości przedmiotowej budowli wygasają po upływie 36 miesięcy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej budowli wygasają po upływie 36 miesięcy.

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia

Zamawiający  zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w  dniu odbioru powykonawczej

dokumentacji technicznej i protokołu przekazania budowli do eksploatacji.

9.Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta

spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono

wykonawcę o zaistniałej wadzie.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie pracy nad

usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowiązań   zawartych w umowie.

Zamawiający						              Wykonawca

..........................................				         	          ..............................