Załącznik nr 2

Projekt

U M O W A   Nr ZP.271.2.19.2017

zawarta w dniu …………………………. 2017 roku pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto Lubawskie; ul. Podleśna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

reprezentowaną przez Wójta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej

NIP 877-14-68-461  REGON 871118922

zwanych dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

w wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2017”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca wykona usługę  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie objętych wykazem nieruchomości, o którym mowa w § 2 pkt 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2

Szczegółowy zakres rzeczowy w/w usługi obejmuje:

- Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, załadunek, transport 
i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych.

- Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu o ile właściciele budynków odstąpią od umowy.

- Wykaz nieruchomości wraz z zakresem prac, z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wnioskodawcy po podpisaniu umowy.

- Demontaż, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w terminach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 umowy –ustalenia ww. terminów dokona Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram wykonywania prac na poszczególnych nieruchomościach (terminy uzgodnione z właścicielami nieruchomości) w ciągu 10 dni od zawarcia umowy.

- Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów i karcie przekazania odpadu.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów.

§3

- Zakończenie prac na każdej nieruchomości będzie udokumentowane protokołem odbioru (zgodny z wzorem), kartą przekazania odpadów wystawioną dla każdego właściciela nieruchomości, kartą przekazania odpadu na składowisko, fakturą wystawioną na właściciela nieruchomości opiewającą na kwotę 35 % kosztów prac zrealizowanych na terenie poszczególnych nieruchomości, oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z azbestu.

- Dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, a ich kopie zostaną dostarczone do Zamawiającego.

§4

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z  2004r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr. 216, poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr. 71, poz. 649 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31).

§5

- Termin rozpoczęcia robót – od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót – do dnia 15.11.2017 r. w tym:

- realizacja usług obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest, załadunek i transport odpadów pochodzących z demontażu wyrobów zawierających azbest  nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości nie później niż do 08.11.2017 r.

- po zakończeniu realizacji działań wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w terminie do 15.11.2017 r. kserokopii kart przekazania odpadu (od wszystkich właścicieli posesji, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych podpisane przez odbiorcę odpadów - przedstawiciela składowiska odpadów.  Karty muszą być podpisane również przez właścicieli nieruchomości.

§6

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu oraz ilości ton usuniętych wyrobów zawierających azbest.

- Ceny jednostkowe za 1 m2 demontażu pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów azbestowych  zgodnie ze złożoną ofertą wynoszą:

- załadunek, transport i unieszkodliwienie –  ………..zł netto

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie – ……….. zł netto

- Szacowana do usunięcia  ilość  wyrobów zawierających azbest :

  - załadunek, transport i unieszkodliwienie –  2538 m 2  - ……………….zł brutto

  - demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie – 780 m 2  - …………. zł brutto

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w formularzu ofertowym na realizację zamówienia.

§7

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi  po dostarczeniu faktury opiewającej na kwotę 65 %  wartości usługi polegającej na demontażu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu, wystawionej na Zamawiającego na podstawie karty przekazania odpadu oraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w § 3. W fakturze należy wyszczególnić koszt wykonania usługi dla każdej nieruchomości, na której wykonano usługę.

- Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w  pkt 1 niniejszego paragrafu.

§8

- Wykonawca po zakończeniu prac w każdej lokalizacji wykonywania usługi  wystawi  fakturę na kwotę  stanowiącą 35 % wartości wykonanej usługi na właściciela nieruchomości, którą opłaci właściciel nieruchomości. Gmina nie odpowiada wobec Wykonawcy za zobowiązanie ze strony właściciela nieruchomości.

- Wykonawca po zrealizowaniu całości usługi wystawi fakturę na kwotę stanowiącą  65% wartości wykonanej usługi na Zamawiającego:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie                    NIP 877-14-68-461, którą opłaci Zamawiający.

§9

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony:

Wykonawcy jest……………………………………………..

§10

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Za zwłokę w rozpoczęciu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 4.

- Zamawiający zapłaci karę  umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1, niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku określonego w § 11 ust. 1.

- W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych.

§11

- W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca rażąco narusza warunki umowy,  a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§12

- Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących urządzeń znajdujących się na wymienianym dachu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

§13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie  pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych,

- zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych  w ust. 2 pkt 1-9  strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla Wykonawcy i dwa  dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA